Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 30.12.2016года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пудомягского сельского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягского сельского поселения» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» по 42-оз** | | | | | |
| Обустройство газонными ограждениями придомовых территорий многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2) | | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведены конкурсные процедуры |
| 1.2. | Выполнение работ по закупке и установке газонных ограждений придомовых территорий многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2) | 2-4 квартал 2016 года | Подрядная организация | Безопасность движения пешеходов, исключение возможности парковки транспортных средств на газонах вдоль придомовых территорий | Заключен контракт по результатам аукциона 05.08.2016г. Работы проведены. |
| 1.3. | Планировка и расчистка площадки благоустройства территории трактором (часть территории № 1 и № 2) | 2 -4 квартал 2016 года | ООО «Простор», ИП Семенников И.С. | Улучшение благоустройства территории д.Пудомяги | Работы проведены |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пудомягского сельского поселения, Общественный совет части территории | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты подписаны 29.09.2016г. |
| 1. Обустройство контейнерной площадки под ТБО у многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2) | | | | |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведены конкурсные процедуры |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству контейнерной площадки под ТБО, закупка, установка защитных элементов от воздействия природных условий контейнеров ТБО (часть территории № 1 и № 2) | 2-4 квартал 2016 года | Подрядная организация | исключение возможности распространения мусора с площадки ТБО, защита от воздействия природных условий контейнеров ТБО | Заключен контракт по результатам аукциона 29.07.2016г. Работы проведены. |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пудомягского сельского поселения,  Общественный совет части территории | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты подписаны 30.09.2016г. |
| Закупка уличных спортивных тренажеров и малых архитектурных форм для спортивной площадки на части территории № 1 д.Пудомяги | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) | 3-4 квартал 2016 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключены договора от 09.12.2016г. |
| 3.2. | Закупка уличных спортивных тренажеров и малых архитектурных форм для спортивной площадки | 3-4 квартал 2016 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | увеличение количества спортивных объектов | Оплата счетов по договору |
| 3.3. | Приемка уличных спортивных тренажеров и малых архитектурных форм для спортивной площадки | В сроки предусмотренные контрактом (договором) | Администрация Пудомягского сельского поселения, Общественный совет части территории | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | От 30.12.2016г. |
| 1. Планировка проезда между многоквартирными домами, укатывание щебеночного покрытия грунтовым катком проезда между многоквартирными домами на части территории № 1 д.Пудомяги | | | | | |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 3-4 квартал | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключены договора от 21.10.2016г. |
| 4.2. | Выполнение работ | 3-4 квартал 2016 года | Подрядная организация | Безопасность дорожного движения | Работы выполнены |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом (договором) | В сроки предусмотренные контрактом (договором) | Администрация Пудомягского сельского поселения, Общественный совет части территории | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | 40 и 42 от 24.10.2016г. |
| 1. Планировка автомобильной парковки в д.Пудомяги у д.№ 14 на части территории № 2 д.Пудомяги | | | | | |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 3-4 квартал | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключены договора от 21.10.2016г |
| 5.2. | Выполнение работ | 3-4 квартал 2016 года | Подрядная организация | Безопасность дорожного движения | Работы выполнены |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом (договором) | В сроки предусмотренные контрактом (договором) | Администрация Пудомягского сельского поселения, Общественный совет части территории | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | 41 от 24.10.2016г |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Постоянно | Администрация Пудомягского сельского поселения |  | проводится |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пудомягского сельского поселения | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пудомягского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Ежеквартально |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудомягского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Проводилась в декабре 2016г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Пудомягского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А.Ежова/  МП |