АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ___________ 2017 №_______ Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом Пудомягского сельского поселения, в целях улучшения инфраструктуры Пудомягского сельского поселения, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств, администрация Пудомягского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения. - Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пудомягского сельского поселения Ефремову М.А. Глава администрации Пудомягского сельского поселения Л.А.Ежова - Исп.М.А.Ефремова - Приложение 1 - к постановлению администрации - Пудомягского сельского поселения от ___________ № ________ Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2018-2022 годы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Пудомягского сельского поселения М.А.Ефремова |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинград ской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 (31 706 кв.м.); 2. Количество благоустроенных территорий скверов, аллей – 3 ед.; |  |  |  |  |  |  |

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

На территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, площадью 6 900 га, проживает  6 500 человека. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей является поддержание всех материальных элементов, включая дворовые территории и общественные пространства Пудомягского сельского поселения образующих городскую среду, в надлежащем состоянии.

В администрацию Пудомягского сельского поселения поступает большое количество обращений жителей поселения с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния дворовых территорий (ограждений,  детских площадок и т.д.). Обозначенные мероприятия необходимо финансировать и организовывать. Данные мероприятия непосредственно создают и улучшают условия жизни  жителей  Пудомягского сельского поселения, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность населенных пунктов, и поэтому являются чрезвычайно актуальными, подлежат планированию, финансированию и реализации в сроки, установленные настоящей муниципальной программой.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Пудомягского сельского поселения

Задачами  муниципальной программы является:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пудомягского сельского поселения;

2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для проживания и отдыха жителей Пудомягского сельского поселения.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере формирования городской среды Пудомягского сельского поселения. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложениях 2 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложениях  1 каждой подпрограммы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. (31 706 кв.м.);

2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями – 27%;

4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров – 3 ед.;

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить качество и комфорт городской среды на территории Пудомягского сельского поселения.

Обоснование  расходов муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы и достижение запланированных результатов осуществляется  в пределах выделенных в период 2018-2022 годы ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Пудомягского сельского поселения.

Механизмы  реализации программы

Администрация Пудомягского сельского поселения - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Администрация Пудомягского сельского поселения осуществляет расходы в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Пудомягского сельского поселения формирует квартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется заместителем главы администрации Пудомягского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня  нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Паспорт подпрограммы 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | 1,Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 2.Ресурсоснабжающие организации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 3.Население муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | Итого |
|  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. (31706 кв.м); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями –27%. |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

В последнее время на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - Пудомягское сельское поселение) появляются новые детские площадки, спортивные площадки, тренажерные комплексы, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора, проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но, несмотря на это, большинство объектов благоустройства Пудомягского сельского поселения до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие дворовые территории Пудомягского сельского поселения недостаточно благоустроены. В целях улучшения внешнего облика населенных пунктов Пудомягского сельского поселения необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству, для чего необходимо разработать дизайн-проекты в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Пудомягского сельского поселения и территорий общего пользования Пудомягского сельского поселения.

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Пудомягского сельского поселения и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Пудомягского сельского поселения осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Пудомягского сельского поселения, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования Пудомягского сельского поселения подлежащей благоустройству, в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды».

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень).

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Лицо, выбранное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме для представления предложений, согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проектов обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий Пудомягского сельского поселения, после согласования, утверждаются правовым актом администрации Пудомягского сельского поселения в одном экземпляре  и хранятся в администрации Гатчинского муниципального района. Электронный образ дизайн-проектов направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного   перечня   предусмотрено   в   форме   привлечения   указанных   лиц   к   проведению   демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Цели и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пудомягского сельского поселения.

Задачей подпрограммы является увеличение благоустроенных дворовых территорий Пудомягского сельского поселения.

Планируемые результаты подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. (31706 кв.м.);

2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями – 27%.

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан Пудомягского сельского поселения.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении  № 2 к подпрограмме 1.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении № 1 к подпрограмме 1.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши ул.Ижорскаяд. 1, д.2, ул.Школьная д.7 |  | Итого | 2018- 2022 |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши, ул.Ижорская, д.5, д.7 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: дер.Пудомяги, д.8, д.8а, д.9 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши, ул.Школьная д.11, д.13, ул.Ижорская д.6 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши ул.Ижорская д.4 и ул.Школьная д.9 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Приложение № 2 к подпрограмме 1 Планируемые результаты подпрограммы «Благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения |  |  | Другие источники (областной и федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  | количество/общая площадь объекта |  |  |  | ед./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |  |  |  | доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

|  | Паспорт подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограммы 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы |  | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |  |
|  |  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 3 ед., |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Подпрограмма 2, предлагаемая к реализации в 2018-2022 годы  разработана в соответствии с Уставом Пудомягского сельского поселения, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации».

Основной задачей подпрограммы 2 является приоритетное выполнение работ по созданию условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, рекреационной среды для  проживания и отдыха жителей Пудомягского сельского поселения.

Подпрограммой 2 предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.

Администрация Пудомягского сельского поселения организует работу по реализации подпрограммы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

Цели и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является  создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для  жителей Пудомягского сельского поселения.

Задачами подпрограммы является развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для  проживания и отдыха жителей Пудомягского сельского поселения.

Планируемые результаты подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

- Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения на 3 ед, в том числе:

- Количество благоустроенных территорий скверов, аллей – 3  ед.;

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

| Приложение №1 к подпрограмме №2 Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  | 7 017,5 | 1 403,5 | 1 403,5 | 1 403,5 | 1 403,5 | 1 403,5 |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 140 350,5 | 28 070,1 | 28 070,1 | 28 070,1 | 28 070,1 | 28 070,1 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 41 333,2 | 8 266,6 | 8 266,6 | 8 266,6 | 8 266,6 | 8 266,6 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 91 999,8 | 18 400,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 18 400,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  | 7 017,5 | 1 403,5 | 1 403,5 | 1 403,5 | 1 403,5 | 1 403,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 2 |  |  |
|  |  |  | Планируемые результаты подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | Благоустройство территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения на 3 ед., в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных территорий скверов, аллей | ед |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 1.1 к подпрограмме 2 Проект адресной подпрограммы «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1 | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство территории дер.Пудомяги, напротив д.5 | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство центральной аллеи пос.Лукаши | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 100,0 | 0,0 |  | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территории дер.Пудомяги между домами 1и3 | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,00 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 300.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  | 300.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |