Приложение № 1

к отчету от 31.12.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Пудомягского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 31.12.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года | | | | | |
| 1. | Работы по устройству элементов организации дорожного движения на территории Пудомягского сельского поселения в д.Марьино и д.Порицы (установка искусственной дорожной неровности 2 шт. и дорожных знаков 12 шт. на автомобильной дороге в д.Порицы. Закупка и установка искусственной дорожной неровности 1 шт. и дорожных знаков 6 шт. на автомобильной дороге к д.Марьино) | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-4 квартал  2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 02.11.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ по установке искусственной дорожной неровности и дорожных знаков | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | В соответствии с заключенным контрактом работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Порицы и д.Марьино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт КС-2 от 10.11.2017г. |
| 2 | Работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования в дер. Покровская 860,5 кв.м. (от д.26А по ул.Парковая до ул.Покровская горка д.1) | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-4 квартал  2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 22.09.2017г. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д.Покровская | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | В соответствии с заключенным контрактом работы выполнены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Покровская | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт КС-2 09.10.2017 |
| 3 Поставка материала и ремонт дороги асфальтной крошкой в дер.Монделево, (ул.Карьерная) 400,0 кв.м. | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (заключение договоров) на выполнение работ | 3-4 квартал  2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (договоров) | Заключены договора от 03.10.2017г. и от 12.10.2017г. |
| 3.2. | Поставка материала (асфальтной крошки) и выполнение работ по ремонту дороги в д.Монделево | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | В соответствии с заключенным контрактом работы выполнены |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Монделево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №18 от 11.10.2017г. и Акт № 19 от 16.10.2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2-4 квартал 2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | В сроки предусмотренные контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017г.,  01.07.2017г.,  01.10.2017г.  31.12.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3-4 квартал 2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Проводилась. |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Л.А.Ежова\_/

МП