Приложение № 1

к отчету

от 01.04.2018 года

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**администрации Пудомягского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии**

**по состоянию на 01.04.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги в д.Вяхтелево по ул.Широкая 600 кв.м. | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подготовка  конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Подготовка  конкурсной документации |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Вяхтелево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка  конкурсной документации |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги в д.Монделево по ул.Шоссейная 600 кв.м. | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подготовка  конкурсной документации |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | 2-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Подготовка  конкурсной документации |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Монделево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка  конкурсной документации |
|  | Ремонт автомобильной дороги в д.Большое Сергелево 500кв.м. | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подготовка  конкурсной документации |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | 2-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Подготовка  конкурсной документации |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Б.Сергелево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка  конкурсной документации |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2-4 квартал 2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Подготовка  конкурсной документации |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-4 квартал 2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |

И.о.главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А.Ефремова /

МП