Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2017г. года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур |
| 22. | Планировка и расчистка площадки благоустройства территории | 2-3 квартал 2017 года | ООО Простор | Подготовка территории к ремонтным работам | Подготовка конкурсной документации |
| 13. | Проведение ремонтных работ ливневой системы, водоотводов придомовой территории и ремонт асфальтированного покрытия подходов к подъездам МКД части № 1 д. Пудомяги | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов | Подготовка конкурсной документации |
| 14. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пудомягского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017 года |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась.  Подготовка конкурсной документации |

И.о.главы администрации

МО Пудомягское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А.Ефремова

М.П.