АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                   «ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04. 2018                                                                                                  №146

Об  утверждении  муниципальной  программы

«Формирование комфортной  городской среды

на  территории  муниципального  образования

«Пудомягское сельское поселение» Гатчинского

муниципального района Ленинградской области

на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом Пудомягского сельского поселения, в целях улучшения инфраструктуры  Пудомягского сельского поселения, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств, администрация Пудомягского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной  городской  среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пудомягского сельского поселения Ефремову М.А.

Приложение на 80л.

И.о. главы администрации

Пудомягского сельского поселения                                                                   М.А.Ефремова

# Приложение 1

# к постановлению администрации

# Пудомягского сельского поселения

от 04.04.2018 года № 146

Муниципальная программа

Формирование комфортной  городской среды

на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2018-2022 годы

2018г.

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Пудомягского сельского поселения.

На территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, площадью 6 900 га, проживает  6 500 человек. В состав Пудомягского сельского поселения входит 17 населенных пунктов. Большая часть населения сконцентрирована двух из них (п. Лукаши - 1700 чел., д. Пудомяги - 2500 чел.), где находятся зоны размещения малоэтажной многоквартирной застройки. Многоквартирные жилые дома (10шт. в п. Лукаши и 11шт. в д. Пудомяги) представлены 3-х, 4-х и 5-ти этажными домами построенными в период 1964-1989 гг. Администрацией Пудомягского сельского поселения регулярно проводятся мероприятия по благоустройству территории. Жители поселения участвуют в ежегодных субботниках по уборке территории, разбивают цветники у подъездов. Силами молодежных трудовых бригад в летний период проводятся уборка территории, окраска скамеек, ограждений и оборудования детских площадок, работы по озеленению (обрезка кустов, уход за клумбами). Практически все дворовые территории обеспечены удовлетворительным твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным направлениям в любое время года, установлены уличные тренажеры, однако результаты инвентаризации дворовых и общественных территорий выявили острые проблемы благоустройства:

1. Дворовые пространства не отвечают современным требованиям:

- на территории д. Пудомяги и п. Лукаши нет ни одного двора отвечающего условиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- требуется замена скамеек и установка урн;

- изношены инженерные сети электроснабжения;

- требуется дополнительное освещение проездов и дворов;

- не учтены потребности жителей в спортивных площадках (в т.ч. футбольных, воллейбольных), с вело- и скейт дорожками и др;

- отсутствуют благоустроенные автомобильные парковки в большинстве дворов;

- из 10 детских площадок, расположенных в д. Пудомяги и п. Лукаши, только на двух установлено современное оборудование, остальные имеют значительный моральный и физический износ.

2. Полное отсутствие благоустройства общественных пространств как мест притяжения населения для проведения организованного досуга. Кроме того, имеющиеся на территории места рекреации (центральная аллея п. Лукаши) не реализуют в полной мере свой потенциал как места отдыха населения.

Для поступательного экономического развития поселения необходимо развитие инфраструктуры, в т.ч.:

- качественной среды проживания. При этом понятие качественной среды относится как к качеству жилого фонда, так и к развитости общественных пространств, от которых требуется многофункциональность, современность дизайна, ориентированность на современные формы семейного и детского досуга, приспособленность к активному здоровому образу жизни, событийной

насыщенности, хобби и увлечениям экономически активного населения, возможности совместной деятельности локальных сообществ;

- качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность поселения для молодых людей, снижающей желание скорейшим образом уехать в более крупные города, включая инфраструктуру для занятий спортом, включая экстремальные виды спорта, места проведения массовых мероприятий (опен-эйров, фестивалей и т.п.).

В связи с вышеперечисленным одним из важных условий дальнейшего развития поселения является решение вопросов благоустройства городской среды, обновление всех элементов инфраструктуры, улучшение качества содержания, придания населенным пунктам современного эстетичного вида, создания комфортных условий проживания.

В администрацию Пудомягского сельского поселения поступает большое количество обращений жителей поселения с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния дворовых территорий (ограждений,  детских площадок и т.д.). Обозначенные мероприятия необходимо финансировать и организовывать. Данные мероприятия непосредственно создают и улучшают условия жизни  жителей  Пудомягского сельского поселения, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность населенных пунктов, и поэтому являются чрезвычайно актуальными, подлежат планированию, финансированию и реализации в сроки, установленные настоящей муниципальной программой.

Для решения проблем по благоустройству Пудомягского сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

II. Приоритеты политики в сфере формирования

комфортной городской среды.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов

стратегического планирования в том числе:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз);

- Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323).

III. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Пудомягского сельского поселения

Задачами  муниципальной программы является:

1. Обеспечение формирования единого облика Пудомягского сельского поселения;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Пудомягского сельского поселения.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

IV.Ожидаемые результаты реализации программы:

Не менее 5-и реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и 3-х общественных территорий муниципального образования к 2022году.

V.Обоснование  расходов муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы и достижение запланированных результатов осуществляется  в пределах выделенных в период 2018-2022 годы ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Пудомягского сельского поселения.

VI. Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере формирования городской среды Пудомягского сельского поселения. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложениях 2 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложениях  1 каждой подпрограммы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. (31 706 кв.м.);

2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями – 27%;

4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров – 3 ед.;

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить качество и комфорт городской среды на территории Пудомягского сельского поселения.

VII. Разработка дизайн-проектов.

1.  Разработка дизайн — проекта включает следующие стадии:

а) осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

б) разработка дизайн — проекта;

в) согласование дизайн-проекта благоустройства;

г) утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Пудомягского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Пудомягского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Пудомягского сельского поселения осуществляется администрацией Пудомягского сельского поселения в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Пудомягского сельского поселения.

4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Ленинградской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

VIII.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов и общественной территории, включенной в

муниципальную программу.

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для формирования окончательного вида благоустройства территорий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц и имеющая соответствующее функциональное назначение (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).

2) дворовая территория - территория, занятая многоквартирными домами с прилегающими к ним проездами, газонами, парковками и детскими площадками, определенная в соответствии с паспортом такой территории.

3) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах (либо их представители), собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

4) организатор обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий –  администрация муниципального образования "Пудомягское сельское поселение"Гатчинского муниципального района Лкнинградской области.

5) благоустройство территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, подлежащих благоустройству.

6) заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пудомягского сельского поселения.

7) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий.

8) участник отбора - физическое или юридическое лицо, участвующее в обсуждении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

9) дизайн-проект -  графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект). В дизайн — проект включается в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде — изображение общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

3. Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

3.1. В отношении дворовых территорий многоквартирных домов:

1) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принять следующие решения:

- об избрании представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

3.2. В отношении общественных территорий:

-  определить функциональные зоны и их взаимное расположение на выбранной общественной территории;

- определить виды малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

- определить типы покрытия, с учетом функционального зонирования общественной территории;

-  определить тип озеленения общественной территории;

- определить тип освещения и осветительного оборудования общественной территории.

4. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Пудомягского сельского поселения уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

5. Организатор отбора готовит уведомление о проведении обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пудомягского сельского поселения, которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области  не позднее, чем за 3 дня до начала обсуждения дизайн проектов.

6. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пудомягского сельского поселения направляется участником отбора Организатору отбора в письменном виде, по форме, указанной в приложении № 2 к настоящей Программе, в срок, установленный в уведомлении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Организатор общественного отбора направляет поступившие заявки в общественную комиссию Пудомягского сельского поселения по развитию городской среды утвержденную постановлением администрации Пудомягского сельского поселения от 09.10.2017г. № 409, далее – Комиссия). Поступившие заявки регистрируется в журнале учёта, с указанием даты и времени ее получения. Срок подачи заявок - не более 14 календарных дней с даты опубликования уведомления на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пудомягского сельского поселения. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пудомягского сельского поселения должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

7. Дизайн-проект должен содержать:

1) текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе:

- постановка проблемы о необходимости выполнения дизайн-проекта;

- пояснение, почему решение данной проблемы является важным;

- цель разработки дизайн-проекта (во имя чего принимается данный проект);

- задачи, которые планируют получить в ходе выполнения проекта;

- методы (способы), которые будут использоваться для решения поставленных задач;

- конечный результат, который планируется достичь.

2) перечень соответствующих и визуализированных изображений, элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой и общественной территории;

3) сметная документация;

4) условия о проведении работ по благоустройству дворовой и общественной территории в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

8. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования Пудомягского сельского поселения в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

9. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на

заседании, и размещается секретарем Комиссии на официальном сайте администрации Пудомягского сельского поселения, в течение трех рабочих дней

с момента его подписания.

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пудомягского сельского поселения подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и не рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

11. В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы должны выполняться по ранее согласованному комиссией дизайн-проекту.

12. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий Пудомягского сельского поселения, после согласования, утверждаются правовым актом администрации Пудомягского сельского поселения в одном экземпляре  и хранятся в администрации. Электронный образ дизайн-проектов направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

IX. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, ведением текущего мониторинга выполнения мероприятий, через закрепленный в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной приемки выполненных работ, ведение отчетности осуществляет администрация Пудомягского сельского поселения.

Приложение1

к муниципальной программе  "Формирование комфортной  городской среды

на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы

Паспорт муниципальной программы

Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Пудомягского сельского поселения М.А.Ефремова |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинград ской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 1500,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 (31 706 кв.м.); 2. Количество благоустроенных территорий скверов, аллей – 3 ед.; |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Паспорт подпрограммы 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | 1,Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 2.Ресурсоснабжающие организации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 3.Население муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | Итого |
|  | Всего: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |  | 500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  | 100,0 | 500,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. (31706 кв.м); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями –27%. |  |  |  |  |  |  |  |

Цели и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пудомягского сельского поселения.

Задачей подпрограммы является увеличение благоустроенных дворовых территорий Пудомягского сельского поселения.

Планируемые результаты подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. (31706 кв.м.);

2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями – 27%.

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан Пудомягского сельского поселения.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении  № 2 к подпрограмме 1.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении № 1 к подпрограмме 1.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Пудомягского сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятие по благоустройству дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

Минимальный перечень видов работ:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установку скамеек;

-установку урн.

Перечень дополнительных видов работ:

-озеленение территории;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

-установка детских площадок;

-установка спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области согласно приложению № 3 к настоящей программе.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды" муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области" утвержден постановлением

администрации Пудомягского сельского поселения от 09.10.2017г. № 409.

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Паспорт подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы |  | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  |  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 3 ед., |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2, предлагаемая к реализации в 2018-2022 годы  разработана в соответствии с Уставом Пудомягского сельского поселения, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации».

Основной задачей подпрограммы 2 является приоритетное выполнение работ по созданию условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, рекреационной среды для  проживания и отдыха жителей Пудомягского сельского поселения.

Подпрограммой 2 предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.

Администрация Пудомягского сельского поселения организует работу по реализации подпрограммы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

Цели и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является  создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для  жителей Пудомягского сельского поселения.

Задачами подпрограммы является развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для  проживания и отдыха жителей Пудомягского сельского поселения.

Планируемые результаты подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

- Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения на 3 ед, в том числе:

- Количество благоустроенных территорий скверов, аллей – 3  ед.;

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, расположенных на территории Пудомягского сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение №1

к подпрограмме 2 "«Благоустройство общественных

пространств муниципального муниципального

образования "Пудомягское сельское поселение"

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

Перечень работ по благоустройству общественных территорий

муниципального образования "Пудомягское сельское поселение"

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2018 - 2022 годы.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды);

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для

маломобильных групп населения.

Приложение №2

к программе "Формирование комфортной городской

среды" муниципального образования

"Пудомягское сельское поселение"

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ЗАЯВКА

на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в

программу формирования современной городской среды на территории

Пудомягского сельского поселения.

Дата _________________

Куда: в администрацию Пудомягского сельского поселения

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Лукаши, ул. Ижорская, д.8, приёмная или по адресу электронной почты: pudomyagskoesp@mail.ru

Наименование участника обсуждения, в том числе:

1. Для организаций:

- наименование участника обсуждения _________________________________

- местонахождение участника обсуждения

__________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес)

- ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)___________________________

- номер контактного телефона (факса)__________________________________

2. Для граждан:

- фамилия, имя, отчество участника обсуждения_________________________

- номер контактного телефона________________________________________

- почтовый адрес местожительства____________________________________

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пудомягского сельского поселения ______________________________________________________________________

(наименование участника обсуждения), (Ф.И.О. гражданина)

в лице ________________________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения_______________________________________

(вид работ, адрес территории МКД, адрес общественной территории)

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.

Должность _______________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подписавшего заявку)

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши ул.Ижорскаяд. 1, д.2, ул.Школьная д.7 |  | Итого | 2018- 2022 |  |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши, ул.Ижорская, д.5, д.7 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: дер.Пудомяги, д.8, д.8а, д.9 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши, ул.Школьная д.11, д.13, ул.Ижорская д.6 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пос.Лукаши ул.Ижорская д.4 и ул.Школьная д.9 |  | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |
| Приложение № 2 к подпрограмме 1 Планируемые результаты подпрограммы «Благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  |  |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения |  |  | Другие источники (областной и федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | 500,0 |  |  | - |  | количество/общая площадь объекта |  |  |  |  | ед./кв.м. |  | 5/33908 |  |  |  | 0/0 |  |  | 1/13002 |  | 1/1270 |  | 2/14356 |  | 1/5280 |
| 2. | Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями | - |  |  | - |  | доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями |  |  |  |  | % |  | 47,3 |  |  |  | - |  |  | 13,9 |  | 12,1 |  | 17,7 |  | 3,6 |

| Приложение №2 к подпрограмме №2 Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения | Итого | 2018-2022 | 1200,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  | 1200,0 | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 1200,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  | 1200,0 | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 2 |  |  |
|  |  |  | Планируемые результаты подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | Благоустройство территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения |  |  | 100.0 |  | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей Пудомягского сельского поселения на 3 ед., в том числе: | Ед. | 0 | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  |  | 900,0 |  | Количество благоустроенных территорий скверов, аллей | ед | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | итого: |  |  | 1000,0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |

| Приложение № 2.1 к подпрограмме 2 Проект адресной подпрограммы «Благоустройство общественных пространств муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1 | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство территории дер.Пудомяги, напротив д.5 | Итого | 2018-2022 | 800,0 | 800,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 800,0 | 800,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство центральной аллеи пос.Лукаши | Итого | 2018-2022 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 100,0 | 0,0 |  | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территории дер.Пудомяги между домами 1и3 | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомя-ского сельского поселения |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,00 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 1000.0 |  | 800.0 | 100.0 | 100.0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения |  | 1000.0 |  | 800.0 | 100.0 | 100.0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 3 к подпрограмме

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

(ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЯ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ»

# Таблица №1

Ремонт проездов

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поднятие горловин колодцев доборными кольцами (без стоимости бетонных колец) | люк | 4500,00 |  |
| 2 | Доборное кольцо бетонное | шт. | 575,00 |  |
| 3 | Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя 50 мм | м2 | 550,00 |  |
| 4 | Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя 100 мм | м2 | 350,00 |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя до 200 мм | м3 | 350,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км | п. м | 780,00 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 450,00 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 1250,00 |  |
| 9 | Устройство щебеночно-набивного покрытия, включая материалы (гранитный отсев) | м2 | 1150,00 |  |
| 10 | Розлив вяжущих материалов | м2 | 13,00 |  |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 700,00 |  |
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 850,00 |  |
| 13 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона, включая материалы | м2 | 910,00 |  |
| 14 | Установка нового бортового бетонного камня, включая материалы | п. м | 1950,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Установка радиального бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п. м | 2325,00 |  |
| 16 | Устройство тротуарной плитки, включая материалы прочность при сжатии: 400 кг/кв. см морозоустойчивость: > 200 циклов | м2 | 2650,00 |  |
| 17 | Оборудование тротуарного съезда с тактильной полосой и занижением бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п. м | 1820,00 |  |
| 18 | Устройство тактильной плитки для инвалидов по зрению | п. м | 750,00 |  |
| 19 | Ремонт бортовых камней | п. м | 950,00 |  |
| 20 | Плиты дорожные с доставкой на расстояние до 10 км | шт. | 13500,00 |  |
| 21 | Устройство бетонных дорожек толщиной до 200 мм, включая материалы | м2 | 3253,00 |  |
| 22 | Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона | м2 | 1250,00 |  |
| 23 | Демонтаж бетонных конструкций с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 1850,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Демонтаж старой штукатурки, плитки с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 350,00 |  |
| 25 | Погрузка строительных отходов экскаватором | т | 75,00 |  |
| 26 | Погрузка строительных отходов вручную | т | 650,00 |  |
| 27 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | т | 225,00 |  |
| 28 | Столбик дорожный заградительный бетонируемый с доставкой и установкой Диаметр трубы: 76 мм; высота: 1000 мм | шт. | 4100,00 |  |
| 29 | Полусфера шестигранная бетонная окрашенная с доставкой и установкой | шт. | 3100,00 |  |
| 30 | Парковочный блокиратор с доставкой и установкой | шт. | 2650,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная разметка | м2 | 320,00 |  |
| 32 | Окраска элементов дворовых проездов | п. м | 55,00 |  |
| 33 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м, включая доставку и монтаж | п. п. | 2500,00 |  |
| 34 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 4 м, включая доставку и монтаж | п. м | 10325,00 |  |
| 35 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг "Стоянка для инвалидов" | шт. | 3650,00 |  |
| 36 | Установка металлических пешеходных ограждений, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) |  |  |  |
|  | - Горячее цинкование | п. м | 1200,00 |  |
|  | - Нержавеющая сталь | п. м | 2650,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Устройство покрытия бетонного для экопарковки (газонная решетка) 600 x 400 x 100, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | м2 | 875,00 |  |
| 38 | Труба дренажная для отвода грунтовых вод гофрированная одностенная с перфорацией в геотекстиле d - 110 мм (с учетом доставки и монтажа) | п. м | 97,00 |  |
| 39 | Фитинги для дренажных труб в геотекстиле d - 110 мм (с учетом доставки и монтажа) | п. м | 170,00 |  |
| 40 | Лоток водоотводный бетонный с решеткой чугунной, 1000 x 187 x 130, сечение: DN110 (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 5750,00 |  |
| 41 | Облицовка вертикальных поверхностей из камня искусственного, материал: бетон, предназначен для декоративной отделки стен как внутри, так и снаружи помещений (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 1150,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |
| 43 | Плита парапетная из бетона (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1850,00 |  |
| 44 | Ступень лестничная из бетона (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1880,00 |  |
| 45 | Блок забора 400 x 200 x 200 (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 320,00 |  |
| 46 | Блок ФБС 9-3-3, размер: 880 x 300 x 280 масса: (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1250,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Опора бетонная (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) |  |  |  |
|  | Размеры: 600 x 600 x 400, масса: 340 кг | шт. | 2125,00 |  |
|  | Размеры: 500 x 500 x 300, масса: 120 кг | шт. | 1150,00 |  |
| 48 | Тумба бетонная, размер 520 x 390, масса: 150 кг (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 2250,00 |  |
| 49 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 30,00 |  |
| 50 | Неровность искусственная резиновая со светоотражающими элементами "лежачий полицейский" в комплекте с концевыми элементами (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) ширина - 500 мм, высота - 50 мм ширина - 350 мм, высота - 50 мм | п. м п. м | 2350,00 1970,00 |  |

# Таблица №2

# Освещение территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 530,00 |  |
| 2 | Установка кронштейна | шт. | 5950,00 |  |
| 3 | Установка светильника уличного | шт. | 5150,00 |  |
| 4 | Установка выключателя автоматического с учетом оборудования | шт. | 5800,00 |  |
| 5 | Установка выключателя | шт. | 350,00 |  |
| 6 | Установка фотоэлемента | шт. | 7180,00 |  |
| 7 | Прокладка труб гофрированных для защиты проводов | м | 450,00 |  |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 65,00 |  |
| 9 | Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном | шт. | 19636,00 |  |
| 10 | Подвес провода СИП | м | 210,00 |  |
| 11 | Демонтаж светильника | шт. | 750,00 |  |
| 12 | Демонтаж провода с фасада | м | 92,00 |  |
| 13 | Демонтаж опоры | шт. | 2100,00 |  |
| 14 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 110,00 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 15 | Провод ВВГ 3 x 2,5 | м | 48,50 |  |
| 16 | Провод ВВГ 3 x 1,5 | м | 32,50 |  |
| 17 | Провод ВБбШв 3 x 16 | м | 250,00 |  |
| 18 | Труба ПМД черная | м | 25,00 |  |
| 19 | Цоколь к металлической опоре | шт. | 10126,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина - 9 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 26140,00 |  |
| 21 | Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина - 6 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 18525,00 |  |
| 22 | Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина - 4 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 13750,00 |  |
| 23 | Кронштейн металлический на опору | шт. | 6369,00 |  |
| 24 | Фотоэлемент | шт. | 491,00 |  |
| 25 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 140,00 |  |
| 26 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 76,00 |  |
| 27 | Гофрированная труба, d - 32 мм | п. м | 33,00 |  |
| 28 | Светильник светодиодный LED 80 Вт | шт. | 13500,00 |  |
| 29 | Светильник светодиодный LED 100 Вт | шт. | 13500,00 |  |
| 30 | Кронштейн для светильников на фасаде | шт. | 554,00 |  |
| 31 | Провод СИП 4 x 16 | п. м | 101,00 |  |
| 32 | Провод СИП 4 x 25 | п. м | 132,00 |  |
| 33 | Коробка распределительная | шт. | 35,00 |  |
| 34 | Клипса (скоба однолапковая) | шт. | 3,00 |  |
| 35 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт. | 42,00 |  |
| 36 | Рейка DIN 30 см | шт. | 71,00 |  |
| 37 | Шина нулевая | шт. | 505,00 |  |

# Таблица N 3

Установка скамеек

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Работа |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старых скамеек | шт. | 750,00 |  |
| 2 | Стоимость установки скамейки | шт. | 2000,00 |  |
| ## Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Скамейка со спинкой, металлический каркас Длина - 180 см, ширина - 58 см, высота со спинкой - 84 см, вес - 54 кг | шт. | 21500,00 |  |
| 2 | Скамейка со спинкой, металлический каркас Длина - 180 см, ширина - 62 см, высота со спинкой - 88 см, вес - 60 кг | шт. | 18500,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Скамейка со спинкой двусторонняя, металлический каркас Длина - 166 см, высота - 90 см, ширина - 115 см, вес - 91 кг | шт. | 27500,00 |  |
| 4 | Лавка без спинки, металлический каркас Длина - 180 см, высота - 45 см, ширина - 61 см, вес - 40 кг | шт. | 13500,00 |  |
| 5 | Скамейка со спинкой, бетон Материал: фибробетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1940 x 700 x 850 | шт. | 12600,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Скамейка без спинки Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1500 x 400 x 430 | шт. | 8700,00 |  |
| 7 | Скамейка без спинки Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1900 x 500 x 450 | шт. | 12800,00 |  |
| 8 | Скамейка вокруг дерева или столба | шт. | 25600,00 |  |

# Таблица №4

Установка урн

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Работа |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны с креплением (фиксацией) | шт. | 1500,00 |  |
| ## Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Урна наземная (металлическая) Объем: 40 л Материал: окрашенный металл | шт. | 2650,00 |  |
| 2 | Урна наземная антивандальная (металлическая) Высота - 650 мм; Диаметр - 320-450 мм; Объем урны - 50 л | шт. | 8950,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Урна наземная перевертыш (металлическая) Высота: 550 (мм); Диаметр бака: 300 мм; Высота бака 400 мм; Объем: 35 (л) | шт. | 2450,00 |  |
| 4 | Урна наземная (бетонная) Материал: бетон, спецкраски Размеры (мм): 360 x 360 x 500. Вес (кг): 90 | шт. | 3850,00 |  |
| 5 | Урна наземная (бетонная) Материал: армированный бетон (фибробетон), фасадные краски. Размеры (мм): 580 x 580 x 500. Вес (кг): 170 | шт. | 7200,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Вкладыш для урны Материал: оцинкованное железо. Размеры (мм): под урну. Вес (г): 400 | шт. | 850,00 |  |

# Таблица №5

Оборудование детских и(или) спортивных площадок

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качели без спинки Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 1 Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая - 1700 мм; высота сиденья - 450 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 10900,00 |  |
| 2 | Качели со спинкой Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 1 Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая - 1700 мм; высота сиденья - 400 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влаго-стойкая фанера, профессиональные двух-компонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 12100,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Качели двойные без спинки Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 2 Размеры: длина - 2700 мм; ширина - 1400 мм; высота общая - 1650 мм; высота сидений - 400 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 21500,00 |  |
| 4 | Качели двойные со спинкой Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 2 Размеры: длина - 2700 мм; ширина - 1400 мм; высота общая - 1700 мм; высота сидений - 450 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 22500,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Качели "Гнездо" Количество мест: 1 Размеры: 3700 x 1700 x 2300 мм Материалы: Дерево, сталь, пластик, стальные трубы, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 75000,00 |  |
| 6 | Качалка-балансир Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 2 |  |  |  |
|  | Размеры: 2500 x 250 x 820 мм | шт. | 12000,00 |  |
|  | Размеры: 3555 x 250 x 880 мм | шт. | 16000,00 |  |
|  | Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Качалка-балансир на пружинах или амортизаторах Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 2 Размеры: 2500 x 250 x 820 мм Размеры: 3555 x 250 x 880 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 46000,00 |  |
| 8 | Качалка на пружине Количество мест: 1 Размеры: 800 x 470 x 700 мм Материалы: Дерево, сталь, пластик, стальные трубы, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 30000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Горка детская Размеры в плане: 5200 x 1800 мм, высота: 2100 мм. Материалы: дерево; металл; прессованная фанера С элементами для лазанья и украшенной лестницей для детей от 11 лет Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 43000,00 |  |
| 10 | Комплекс детский спортивно-игровой Размеры в плане: 6000 x 1500 мм, высота: 3100 мм. Материалы: дерево; металл; прессованная фанера городок с баскетбольным щитом, рукоходом для детей 5-11 лет Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 72500,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Песочница Категория возраста: от 3 до 5 лет Размеры: длина - 2000 мм; ширина - 2000 мм; высота общая - 330 мм Материалы: доска строганая, брус из клееной древесины, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 14850,00 |  |
| 12 | Песочница Категория возраста: от 3 до 5 лет Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах. Размеры: 3182 x 3182 x 518 мм | шт. | 21600,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Песочница Категория возраста: от 3 до 5 лет Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. трубы, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах. Размеры: 1580 x 1580 x 175 мм | шт. | 19500,00 |  |
| 14 | Песочный дворик Категория возраста: от 3 до 5 лет Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. трубы, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах. Размеры: 3930 x 3420 x 2120 мм | шт. | 42500,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Домик со счетами Категория возраста: от 3 до 5 лет Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. трубы, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах. Размеры: 1500 x 1460 x 2070 мм | шт. | 36000,00 |  |
| 16 | Домик-беседка Материалы: дерево; фанера прессованная Размеры в плане: 1740 x 1525 мм, высота 1916 мм. Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах. Домик-беседка с иллюминаторами | шт. | 60000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Беседка Категория возраста: от 3 до 5 лет Размеры: длина - 3200 мм; ширина - 2200 мм; высота общая - 2000 мм; высота сидений - 300 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: стойки или металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 57200,00 |  |
| 18 | Карусель Размеры (ДШВ): 1000 x 1000 x 900 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 26250,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Карусель Размеры (ДШВ): 1000 x 1000 x 900 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 37000,00 |  |
| 20 | Карусель с рулем Размеры (ДШВ): 1600 x 720 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 32000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Детский игровой комплекс Категория возраста: от 5 до 7 лет Размеры (ДШВ): 3 м x 4,4 м x 3,3 м Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 41000,00 |  |
| 22 | Детский игровой комплекс Категория возраста: от 5 до 7 лет Размеры (ДШВ): 6,5 м x 5,5 м x 3,3 м Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 110000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Детский игровой комплекс Песочный дворик Категория возраста: от 3 до 5 лет Размеры (ДШВ): 5125 x 4155 x 2210 мм, высота огражд. 0,6 м Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 129000,00 |  |
| 24 | Детский игровой комплекс Категория возраста: от 3 до 7 лет Размеры (ДШВ): 4100 x 2700 x 2600 мм Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 125000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Детский игровой комплекс Категория возраста: от 5 до 12 лет Размеры (ДШВ): 7,5 м x 7 м x 3,3 м Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 190000,00 |  |
| 26 | Детский игровой комплекс Категория возраста: от 5 до 12 лет Размеры (ДШВ): 5900 x 3900 x 3500 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 232000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Детский игровой комплекс Категория возраста: от 3 до 7 лет Размеры (ДШВ): 5300 x 3500 x 2500 мм Материалы: металл, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 236000,00 |  |
| 28 | Детский игровой комплекс Категория возраста: от 3 до 7 лет Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 388000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Детский игровой комплекс Длина: 9285 мм Ширина: 4350 мм Высота: 3380 мм Высота горки: 1010(2) мм Гарантия 1 год | шт. | 547300,00 |  |
| 30 | Детский игровой комплекс Длина: 11650 мм, ширина: 6910 мм, высота: 4230 мм Высота горки: 1260, 1010 мм Возрастная группа: для детей от 6 до 12 лет Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 1185500,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Детский спортивный комплекс Размеры (ДШВ): 2150 x 1085 x 1640 Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 21000,00 |  |
| 32 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, баскетбольным кольцом и шведской стенкой Размеры (ДШВ): 2980 x 1000 x 3020 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 37000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами и турниками Размеры (ДШВ): 2635 x 1340 x 2135 мм Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 57000,00 |  |
| 34 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом Размеры (ДШВ): 5940 x 3400 x 3020 мм Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 99000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Гимнастический комплекс предназначение: для упражнений на трапециевидные и широчайшие мышцы спины, груди, бицепс, трицепс. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами от различной подготовки от 16 лет. Тренажер позволяет нескольким лицам (2-3) заниматься одновременно. Комплект поставки: жесткая сборная сварная рама, перекладины, упоры для локтей, наклонная скамейка для пресса. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 60 x 60, 40 x 40, 20 x 20. Максимально допустимая нагрузка - 200 кг. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 22000,00 | Рисунок не приводится |
| 36 | Уличный атлетический комплекс Габаритные размеры: 1730 x 1730 x 2615 (мм). Окрас: цвет по требованию заказчика, полимерно-порошковое покрытие (ППП). Максимально допустимая нагрузка - 200 кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 31000,00 | Рисунок не приводится |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Уличный спорткомплекс Состоит из двух шведских стенок с турниками, брусьев опорных, брусьев для отжиманий, на центральной гимнастической перекладине могут располагаться кольца, веревочная лестница, шест. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты и вес (в собранном виде): Д: 2585 Ш: 2330 В: 2510, вес: 220 кг. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 70000,00 | Рисунок не приводится |
| 38 | Уличный спорткомплекс для подготовки к сдаче норм ГТО Выполнен на хомутах. Регулируемые по высоте перекладины, скамьи для пресса. Диаметр перекладин брусьев 48 мм. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 6,2 м x 3,7 м x 3,1 м. Габариты для транспортировки: 3,0 м x 1,4 м x 0,6 м; вес: 410 кг Диаметр несущей трубы 102 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 91000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Уличный тренажерный комплекс в комплекте с навесом, рамной конструкцией для 6 тренажеров на выбор для занятия спортом 12 человек одновременно. Габариты площадки: 5 x 4 x 3 м | шт. | 275000,00 |  |
| 40 | Уличный тренажерный комплекс в комплекте с навесом, рамной конструкцией для 14 тренажеров на выбор для занятия спортом 28 человек одновременно. Габариты площадки: 5 x 8 x 3 м | шт. | 440000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Уличный тренажер вертикальная тяга Уличный тренажер подтягивание предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Для занятий необходимо разместиться на сиденье тренажера спиной к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажера. Тренировка мышц происходит при периодическом притягивании рукоятей тренажера на себя сверху вниз. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей передается вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Д: 1190 Ш: 845 В: 1810, вес: 90 кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 35000,00 |  |
| 42 | Уличный тренажер баттерфляй Спортивный уличный тренажер для укрепления мышц рук и груди "Баттерфляй" предназначен для тренировки одного пользователя. Принцип действия заключается в том, что пользователь в сидячем положении, поставив ноги на подножки, взявшись за рукоятки (крылья) тренажера, сводит их перед собой за счет мышц груди, затем возвращается в исходное положение Нагрузка - до 150 кг. Габариты и вес: Д: 870 Ш: 920 В: 1810, вес: 110 кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 45000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Уличный тренажер Лыжник + Велосипед + Разведение ног Лыжный ход сдвоенный предназначен для тренировки мышц и суставов тела. Тренажер уличный разведение ног предназначен для тренировки мышц талии и бедер, а также суставов и мышц туловища в области поясницы. Велотренажер предназначен для тренировки и укрепления дыхания и мышц ног. Габариты и вес: Д: 2660 Ш: 1470 В: 1735, вес: 185 кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 68000,00 |  |
| 44 | Брусья гимнастические одноуровневые Габариты: 2500 x 600 x 1300 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 8500,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Брусья разноуровневые Брусья параллельные двойные на хомутах, с регулировкой высоты перекладин. Диаметр перекладин брусьев 48 мм. Отжимания на брусьях для развития трицепсов, мышц плечевого пояса и грудных мышц, также работают дельтовидные мышцы и широчайшие мышцы спины. Монтируются на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 4,1 м x 0,8 м x 1,7 м. Габариты для транспортировки: 2,2 м x 0,6 м x 0,3 м; вес: 150 кг диаметр несущей трубы 102 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 35000,00 |  |
| 46 | Скамья для пресса Габариты: 1515 x 500 x 1025 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 9600,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Скамья для пресса уличная предназначена для занятий спортом на открытом воздухе. Оборудование отлично подойдет для дворовых территорий и оснащения воркаут-площадок. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты и вес: Д: 980; Ш: 540; В: 820. Вес: 50 кг. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 13500,00 |  |
| 48 | Турник одноуровневый Турник на хомутах с регулировкой высоты перекладин. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект. Уличный спортивный тренажер развивает и укрепляет мышцы рук, плечевого пояса, спины и груди. Габариты в собранном виде: 1,5 м x 0,2 м x 2,6 м. Диаметр несущей трубы 102 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 17000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Турник многоуровневый Комплекс турников на хомутах с перекладинами для отжиманий. Регулируемые по высоте перекладины. Монтируются на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 4,1 м x 4,1 м x 2,7 м. Габариты для транспортировки: 3,0 м x 0,5 м x 0,4 м; вес: 160 кг, диаметр несущей трубы 102 мм. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 38000,00 |  |
| 50 | Рукоход одноуровневый Габариты тренажера: 2050 x 540 x 2020 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 17000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Рукоход многоуровневый разновысотный Габариты тренажера: Габариты и вес: Д: 4820 Ш: 605 В: 2870 Вес: 180 кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 29000,00 |  |
| 52 | Ворота футбольные юниорские Размер: 5000 x 2000 мм Материал: стальная труба d - 89 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 46000,00 |  |
| 53 | Ворота хоккейные Размеры: длина - 1950 мм; ширина - 1120 мм; высота - 1220 мм Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 22000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Стойка баскетбольная Габариты: длина - 2740 мм; ширина - 1800 мм; высота - 3950 мм Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, влагостойкая фанера, оцинкованный крепеж, защитные пластиковые элементы, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 16500,00 |  |
| 55 | Ворота гандбольные с баскетбольным кольцом Размеры: длина - 3160 мм; ширина - 1600 мм; высота общая - 2900 мм Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж, пластиковые колпачки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 30000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Всепогодный теннисный стол Тип стола: стационарный, способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах Материалы, нержавеющая сталь, бетон, пластик Влагостойкость: Всепогодный Размер стола: Стандарт (274 x 152,5 x 76) с учетом доставки и установки | шт. | 60000,00 |  |
| 57 | Стойки на растяжках для спортивной площадки волейбол/бадминтон/теннис Длина, мм: 230 мм. Ширина: 100 мм. Высота: 3020 мм с учетом доставки и установки | комплект (2 шт.) | 10000,00 |  |
| 58 | Оборудование площадки для пляжного волейбола. Песок речной намывной 0,2-0,8 мм. Размеры 16 м + 4 м x 8 м + 4 м, глубина песчаного слоя не менее 400 мм с разметкой, сеткой, судейской вышкой | комплект | 550000,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Сетка заградительная ячейка 100 x 100 мм, нить 2,2 мм, материал: полиамид Сетка заградительная необходима для защиты стен, окон и различного оборудования. Цвет по выбору | м2 | 90,00 |  |
| 60 | Стойка для сетки заградительной, длина - 4-6 м Стоимость без учета доставки и монтажа | шт. | 4500,00 |  |
| 61 | Ограждения для спортивных площадок Стоимость без учета доставки и монтажа | м п. | 4850,00 |  |
| 62 | Устройство резинового покрытия бесшовного, цветного, толщиной 20 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3750,00 |  |
| 63 | Мощение резиновой брусчаткой цветной, толщиной 40 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3980,00 |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Стенд информационный уличный герметичный (размеры 2370 x 1860) |  | 20000,00 |  |
| 65 | Подготовка территории | м2 | 760,00 |  |
| 66 | Установка игровых и(или) спортивных комплексов (за 1 тонну конструкции) | т | 78000,00 |  |
| 67 | Установка отдельных спортивных или игровых конструкций | шт. | 16000,00 |  |

# Таблица N 6

Озеленение территорий

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уход за газонами обыкновенными | м2 | 550,00 |  |
| 2 | Уход за цветниками из многолетников | м2 | 850,00 |  |
| 3 | Ремонт зеленых насаждений (ручная побелка, приготовление раствора) | ствол. | 45,00 |  |
| 4 | Покос газона вручную | м2 | 15,00 |  |
| 5 | Покос газона газонокосилкой | м2 | 10,00 |  |
| 6 | Валка деревьев вручную | шт. | 5240,00 |  |
| 7 | Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподъемника | шт. | 9150,00 |  |
| 8 | Валка деревьев диаметром от 400 мм с применением гидроподъемника | шт. | 21500,00 |  |
| 9 | Обрезка ветвей вручную | шт. | 1376,00 |  |
| 10 | Обрезка ветвей с гидроподъемником | шт. | 15790,00 |  |
| 11 | Ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 1500,00 |  |
| 12 | Окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 250,00 |  |
| 13 | Подготовка почвы для посева газона механическим способом (вспашка) | м2 | 50,00 |  |
| 14 | Подготовка почвы для посева газона с внесением растительной земли слоем 150 мм | м2 | 350,00 |  |
| 15 | Посев газонов вручную | м2 | 75,00 |  |
| 16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную размером до 0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | шт. | 3200,00 |  |
| 17 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли | шт. | 1500,00 |  |
| 18 | Посадка кустарника в живую изгородь | шт. | 1500,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Очистка участка от мусора (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 5 км) | м2 | 420,00 |  |
| 20 | Посадка цветов в клумбы | шт. | 95,00 |  |
| 21 | Вазон бетонный уличный прямоугольный Размеры 1200 x 350 x 400 с доставкой и монтажом | шт. | 5550,00 | Рисунок не приводится |
| 22 | Деревья-саженцы с доставкой на объект | шт. | 9000,00 |  |
| 23 | Кустарники-саженцы с доставкой на объект | шт. | 1000,00 |  |
| 24 | Подготовка почвы для ремонта газона механическим способом (вспашка) | м2 | 50,00 |  |

Приложение 4 к подпрограмме

ВИУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ

НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

- Уличные фонари:

- Скамья :

3) Урна:

Приложение 7 к Подпрограмме

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

В текущем году установлено обязательное трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.

В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее – инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрено, в связи с чем, порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц и механизм контроля за их расходованием не разрабатывается.