Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации**

**Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018, плановый 2019 и 2020 годы»** | | | | | | |
| 1. | Благоустройство территории дер.Пудомяги: ремонт подъезда и тротуара к территории детского садика между многоквартирных домов №8 и №5;  озеленение общественной территории напротив многоквартирного дома №5; проведение работ по организации уличного освещения и закупке светодиодных уличных светильников для ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая в дер. Пудомяги |  | | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 1-4 квартал  2019 года | | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключен договор №017/2019 от 07.03.2019 с ООО «Дарион-свет»  № 250319-1 от 25.03.2019г. с ИП Осипов А.И.  муниципальный контракт № 01453000080190000120001 от 13.08.2019г. ООО СтальПрофиль Групп  муниципальный контракт №01453000080190000200001 от 07.11.2019г.  ООО СтальПрофиль Групп |
| 1.2. | Планировка и расчистка площадки благоустройства территории | 2-4 квартал 2019 года | | Физическое лицо | Предоставление транспортного средства с машинистом для подготовки территории к ремонтным работам | Гарантийное письмо от 27.10.2018г. Акт от 20.08.2019 |
| 1.3. | Проведение ремонта подъезда и тротуара к территории детского садика между многоквартирных домов №8 и №5;  озеленение общественной территории напротив многоквартирного дома №5; проведение работ по организации уличного освещения и закупке светодиодных уличных светильников для ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая в дер. Пудомяги | 1-4 квартал 2019 года | | Подрядная организация | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов. Безопасное движение пешеходов и автомобилей частного сектора | Закупка светодиодных уличных светильников  Проведены работы по организации уличного освещения по ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая в дер. Пудомяги.;  Проведено озеленение общественной территории напротив многоквартирного дома № 5 д.Пудомяги;  Проведен ремонт подъезда и тротуара к территории детского садика между многоквартирных домов №8 и №5; |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018, плановый 2019 и 2020 годы»** | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация Пудомягского сельского поселения | |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | | Акт приемки законченных работ по ремонту | Универсальный передаточный документ № 480 от 13.03.2019г. на светодиодные уличные светильники.  Акт приема – передачи выполненных работ от 08.04.2019г. по организации уличного освещения по ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая в дер. Пудомяги  Акт сдачи приемки выполненных работ муниципального контракта № 01453000080190000120001 от 13.08.2019г. от 29.08.2019г.  Акт сдачи – приемки выполненных работ по муниципальному контракту № 01453000080190000200001 от 07.11.2019г. от 22.11.2019г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пудомягского сельского поселения | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | На 01.04.2019г.  01.07.2019г.  01.10.2019г.  01.01.2020г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудомягского сельского поселения | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение №1 от 04.03.2019г.  № 2 от 12.08.2019  № 3 от08.11.2019 |

\* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ