Приложение № 1

к отчету

от 01.10.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Пудомягского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01.10.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года | | | | | |
| 1. | Закупка и установка искусственной дорожной неровности 2 шт. и дорожных знаков 4 шт. на автомобильной дороге в д.Порицы  Закупка и установка искусственной дорожной неровности 1 шт. и дорожных знаков 4 шт. на автомобильной дороге к д.Марьино | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал  2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подготовка  конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по закупке и установке искусственной дорожной неровности и дорожных знаков | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Подготовка  конкурсной документации |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Порицы и д.Марьино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка  конкурсной документации |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги в д.Покровская от д.26А по ул.Парковая до ул.Покровская горка д.1 860,5кв.м. | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал  2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры прошли. Заключен контракт с Подрядчиком |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д.Покровская | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Конкурсные процедуры прошли. Заключен контракт с Подрядчиком |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Покровская | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2-4 квартал 2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | В сроки предусмотренные контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017г.,  01.07.2017г.,  01.10.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3-4 квартал 2017 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилась.  Подготовка  документации |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Л.А.Ежова\_/

МП