ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.07.2018года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство придомовых территорий в дер. Пудомяги | (ремонт ливневой системы водоотводов придомовых территорий, ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам многоквартирных домов 3, 9, пешеходной дорожки от д. 9 к д. 5, автомобильного подъезда к территории детского садика между многоквартирных домов 8 и 5) | 4 шт. | 1272700 | 1064000 | 186700 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000 |
| Итого | х | х | 1272700 | 1064000 | 186700 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _Л.А.Ежова . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП Главный бухгалтер муниципального образования ___________ __М.Н.Ковалева__ Исполнитель _Лукьянова Н.А. тел. 89111701837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018, плановый 2019 и 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство придомовых территорий в дер. Пудомяги (ремонт ливневой системы водоотводов придомовых территорий, ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам многоквартирных домов 3, 9, пешеходной дорожки от д. 9 к д. 5, автомобильного подъезда к территории детского садика между многоквартирных домов 8 и 5) | 2-4 квартал 2018 года | Администрация Пудомягского сельского поселения |  | Безопасность движения пешеходов, вдоль придомовых территорий, исключение возможности заполнения водой придомовой территории и подвалов МКД, улучшение благоустройства территории д.Пудомяги |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пудомягского сельского поселения |  | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Планировка и расчистка площадки благоустройства территории | 2-3 квартал 2018 года | Физическое лицо |  | Подготовка территории к ремонтным работам |  |
| 1.3. | Проведение ремонтных работ ливневой системы, водоотводов придомовых территорий, ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам многоквартирных домов 3, 9, пешеходной дорожки от д. 9 к д. 5, автомобильного подъезда к территории детского садика между многоквартирных домов 8 и 5 | 2-4 квартал 2018 года | Подрядная организация |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов | Подготовка конкурсной документации |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2018 года | Администрация Пудомягского сельского поселения |  | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018, плановый 2019 и 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2018 года |  | Администрация Пудомягского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным |  | Администрация Пудомягского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г. |
| 1.3. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  | Администрация Пудомягского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |